TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG	ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

-----***-----	  ----------***----------

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Ngành	: Xây dựng dân dụng & công nghiệp

Khoá	: 2013 - 2016

Thời gian thực hiện: từ 15-8-2016 đến 1-1-2017.

| Tuần | Nội dung | Phòng học | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| A. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ |  |  |  |
| Tuần 1 Từ : 15/08/16 Đến: 21/08/16 | - Phân công GVHD |  |  |
| Tuần 2 Từ : 22/08/16 Đến: 28/08/16 | - 17h, thứ Hai, 22-8-2016: Bộ môn Xây dựng gặp SV phổ biến kế hoạch thực hiện - SV liên hệ GVHD; tìm kiếm đề tài; - GVHD ký tờ nhiệm vụ và phổ biến quy chế thực hiện cho SV. - Liên hệ GVHD kiến trúc sau khi duyệt tên đề tài. | B.104 | Tập trung toàn thể sinh viên |
| B. CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN, THỰC HIỆN VÀ KIỂM TRA TIẾN ĐỘ |  |  |  |
| Tuần 3 Từ : 29/08/16 Đến: 04/09/16 | Giao nhiệm vụ kiến trúc 15%. Thực hiện phần kiến trúc 15%. | B.104 | Liên hệ GVHD Kiến trúc |
| Tuần 4 Từ : 5/09/16 Đến: 11/09/16 | Thực hiện phần kiến trúc 15%. |  | Sửa bài theo nhóm |
| Tuần 5 Từ : 12/09/16 Đến : 19/09/16 | Giao nhiệm vụ kết cấu 60%. |  | Liên hệ GVHD chính |
| Tuần 6 Từ : 19/09/16 Đến : 25/09/16 | Thực hiện phần kết cấu 60%. |  | Sửa bài theo nhóm |
| Tuần 7 Từ : 26/09/16 Đến : 02/10/16 | Thực hiện phần kết cấu 60%. |  | Sửa bài theo nhóm |
| Tuần 8 Từ : 03/10/16 Đến : 09/10/16 | Thực hiện phần kết cấu 60%. |  | Sửa bài theo nhóm |
| Tuần 9 Từ : 10/10/16 Đến : 16/10/16 | Thực hiện phần kết cấu 60%. |  | Sửa bài theo nhóm |
| Tuần 10 Từ : 17/10/16 Đến : 23/10/16 | Thực hiện phần kết cấu 60%. |  | Sửa bài theo nhóm |
| Tuần 11 Từ : 24/10/16 Đến : 30/10/16 | Thực hiện phần kết cấu 60%. |  | Sửa bài theo nhóm |
| Tuần 12 Từ : 31/10/16 Đến : 6/11/16 | Thực hiện phần kết cấu 60%. |  | Sửa bài theo nhóm |
| Tuần 13 Từ : 07/11/16 Đến : 13/11/16 | Giao nhiệm vụ thi công 25%. Thực hiện phần thi công 25% |  | Liên hệ GVHD thi công |
| Tuần 14 Từ : 14/11/16 Đến : 20/11/16 | Thực hiện phần thi công 25%. |  | Sửa bài theo nhóm |
| Tuần 15 Từ : 21/11/16 Đến : 27/11/16 | Thực hiện phần thi công 25%. - 8h, Thứ Ba, 22/11/2016: Kiểm tra tiến độ 90% |  | BMXD |
| Tuần 16 Từ : 28/11/16 Đến : 04/12/16 | - Thể hiện đồ án |  | Sửa bài theo nhóm |
| Tuần 17 Từ : 05/12/16 Đến : 11/12/16 | - Thể hiện đồ án |  | Sửa bài theo nhóm |
| Tuần 18 Từ : 12/12/16 Đến : 18/12/16 | - Hoàn thiện đồ án |  | Sửa bài theo nhóm |
| C. CÔNG TÁC HOÀN THIỆN, NỘP, CHẤM SƠ KHẢO VÀ BẢO VỆ ĐỒ ÁN. |  |  |  |
| Tuần 19 Từ : 19/12/16 Đến : 25/12/16 | - Hoàn thiện Hồ sơ đồ án chuyên ngành - 16h, Thứ Ba, 20/12/2016: Nộp Hồ sơ đồ án chuyên ngành. - Chấm sơ khảo - Trả đồ án cho sinh viên (Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau) |  | BMXD |
| Tuần 20 Từ : 26/12/16 Đến : 01/01/17 | Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp (Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau) |  |  |

Ghi chú:

- Kế hoạch trên có thể thay đổi. Sinh viên phải theo dõi các thông báo trên bảng tin Bộ môn tại Phòng Thí nghiệm Xây dựng hoặc trên Website của Trường và Khoa.

- Những trường hợp sau sẽ không được bảo vệ hoặc bị dừng làm Đồ án: sao chép Đồ án, nghỉ quá 20% số buổi sửa bài hoặc không đảm bảo tiến độ 90%.

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 8 năm 2016.

Bộ môn Kiến trúc

Trưởng Bộ môn

ThS. Lê Chí Phát