| TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG BỘ MÔN CẦU – ĐƯỜNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

NHIỆM VỤ

THIẾT KẾ ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Họ và tên		:

Lớp học phần		:		Lớp SH :

Khóa học		:		Ngành	 : Xây dựng Cầu - Đường

- Tên Đồ án: THI CÔNG ĐƯỜNG

- Các số liệu ban đầu:

  - Lý trình điểm đầu đoạn tuyến	: Km      +

  - Lý trình điểm cuối đoạn tuyến	: Km      +

  - Lý trình cống số 1			: Km      +

  - Loại cống				:

  - Thời hạn thi công cho phép		:              ngày.

  - Các số liệu liên quan khác		: Sinh viên tự giả định.

- Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:

CHƯƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG.

  - Giới thiệu chung về tuyến đường.

  - Tính chất các hạng mục công trình của đoạn tuyến thiết kế

  - Các điều kiện thi công

  - Xác định các thông số cơ bản để thiết kế tổ chức thi công

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ.

  - Phân loại thi công công tác chuẩn bị

  - Xác định trình tự thi công

  - Xác định kỹ thuật thi công

  - Xác lập công nghệ thi công

  - Xác định khối lượng công tác

  - Tính toán năng suất máy móc, xác định các định mức sử dụng nhân lực và vật liệu

  - Tính toán số công, số ca máy hoàn thành các thao tác

  - Xác định phương pháp tổ chức thi công

  - Biên chế các tổ đội thi công

  - Tính toán thời gian hoàn thành các thao tác

  - Xác lập hướng thi công, lập tiến độ thi công công tác chuẩn bị

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH CỐNG

  - Thiết kế cấu tạo cống

  - Tính toán khối lượng vật liệu cho các cống

  - Xác định trình tự thi công

  - Xác định kỹ thuật thi công

  - Xác lập công nghệ thi công

  - Xác định khối lượng công tác

  - Tính toán năng suất máy móc, xác định các định mức sử dụng nhân lực và vật liệu

  - Tính toán số công, số ca máy hoàn thành các thao tác

  - Xác định phương pháp tổ chức thi công

  - Biên chế các tổ đội thi công

  - Tính toán thời gian hoàn thành các thao tác

  - Xác định hướng thi công - lập tiến độ thi công

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG ĐẤT NỀN ĐƯỜNG.

  - Tính toán khối lượng đất nền đường, vẽ biểu đồ phân phối & đường cong tích lũy đất

  - Phân đoạn nền đường theo tính chất công trình và điều kiện thi công

  - Xác định điều kiện sử dụng máy trong các đoạn nền đường

  - Thiết kế điều phối đất và phân đoạn thi công

  - Xác định trình tự thi công đất trong các đoạn nền đường

  - Xác định kỹ thuật thi công

  - Xác định khối lượng công tác

  - Tính toán năng suất máy móc, xác định các định mức sử dụng nhân lực và vật liệu

  - Tính toán số công, số ca máy hoàn thành các thao tác

  - Xác định phương pháp tổ chức thi công

  - Biên chế các tổ đội thi công

  - Tính toán thời gian hoàn thành các thao tác

  - Xác định trình tự thi công các đoạn nền đường và hướng thi công

  - Lập tiến độ thi công tổng thể nền đường và công trình

  - Vẽ các Biểu đồ yêu cầu cung cấp máy móc, nhân lực

  - Lập kế hoạch điều động máy móc, nhân lực

- Thuyết minh - Bản vẽ:

  - 01 thuyết minh (SV có thể viết tay hoặc đánh máy, trên khổ A4, số trang từ 60-80 trang, font chữ Times New Roman, mã Unicode, giãn dòng Multiple 1,3);

  - 01 bản vẽ A3: Thiết kế cấu tạo cống

  - 02 bản vẽ A1:

    - 1 bản vẽ	: Thiết kế thi công đất nền đường

    - 1 bản vẽ	: Thiết kế tổ chức thi công tổng thể nền đường

- Phương thức kiểm tra - đánh giá tiếp thu học phần:

  - Chuyên cần: trọng số 20%; hình thức: thông đồ án đầy đủ và đúng thời hạn.

  - Thuyết minh và bản vẽ:  trọng số 10%, yêu cầu:

    - Thuyết minh: Trình bày rõ ràng, mạch lạc, sạch đẹp, hình thức đúng qui định.

    - Bản vẽ: Đúng khổ giấy, kích thước, font chữ; bản vẽ hợp lý và hài hoà.

  - Thi kết thúc học phần: trọng số: 70%; hình thức: vấn đáp.

- Tài liệu tham khảo:

- Thân Vĩnh Dự. Bài giảng thi công và khai thác đường ô tô. Đà Nẵng, 2009.

- Nguyễn Quang Chiêu, Lã Văn Chăm. Xây dựng nền đường ôtô. NXB GTVT, Hà Nội 2001.

- Nguyễn Quang Chiêu, Dương Ngọc Hải. Tổ chức thi công đường ôtô. NXBGTVT, HN 2002.

- Công tác đất – Thi công và nghiệm thu, TCVN 4447-2012.

- Đất xây dựng, TCVN 5747 – 93.

- Cống tròn BTCT lắp ghép, 22TCN 159-86.

- Tiêu chuẩn quy trình quy phạm GTVT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

- Bộ Xây dựng. Định mức Dự toán Xây dựng Công trình (Ban hành kèm theo quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/07/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng). Hà Nội, 2005.

- Định mức 1776

- Ngày giao nhiệm vụ		: 20 / 01 / 2015

- Ngày hoàn thành nhiệm vụ	: 30 / 03 / 2015

| Thông qua Bộ môn Cầu - Đường | Đà Nẵng, Ngày 20 tháng 01 năm 2015 |
| --- | --- |
| Tổ trưởng Bộ môn | Cán bộ hướng dẫn |
| ThS. Ngô Thị Mỵ | ThS. Cao Thị Xuân Mỹ |